Kosztorys ofertowy
          na przebudowę ul. Sienkiewicza w Mogielnicy
	Lp.
	Numer

SST
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.
	Wartość

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	D-01.00.00
	I. Roboty przygotowawcze -
    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	1.
	01.01.01
	Odtworzenie ulicy i punktów wysokościowych
	km
	0,520
	
	

	2.
	01.02.04
	Rozebranie  nawierzchni  z płyt betonowych grub. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem
	m2
	60,0
	
	

	3.
	01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
	m2
	66,4
	
	

	4.
	01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm wraz z ławą betonową
	m
	982,0
	
	

	5.
	01.02.04
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej (4 cm) wraz z podbudową z kruszywa łamanego, pod studzienki ściekowe i przykanaliki
	m2
	5,0
	
	

	
	D-03.00.00
	II. Odwodnienie - CPV 45230000-8
	
	
	
	

	6.
	03.02.01
	Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych zaworów wodociągowych i gazowych
	szt
	37
	
	

	7.
	03.02.01
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt
	15
	
	

	8.
	03.02.01
	Wykonanie studzienek ściekowych śred. 500 mm, przykanalików z rur PCW śred. 200 mm ( dług. 1,0+4,0 m) wraz z wykopami  i późniejszym zasypaniem
	szt.
	2
	
	

	
	D-04.00.00
	III. Podbudowa – CPV 45233000-9
	
	
	
	

	9.
	04.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach głębokości 20 cm w gruncie kat. III, z wywozem urobku na odległość do 3 km
	m2
	30,28
	
	

	10.
	04..04.02
	Wykonanie podbudowy z tłucznia na poszerzeniach oraz nad przykanalikami, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	35,28
	
	

	11.
	04.03.01
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem zanieczyszczeń
	m2
	2953,25
	
	

	12.
	04.03.01
	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 
	m2
	2953,25
	
	

	
	D-05.00.00
	 IV. Nawierzchnia - CPV 45233000-9
	
	
	
	

	13.
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej  z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 75 kg/m2 , dla KR-1
	m2
	2958,25
	
	

	14.
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości  4 cm , dla KR-1
	m2
	2953,25
	
	

	15.
	05.03.03
	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z płyt betonowych sześciokątnych  odzyskanych z rozbiórki, na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, grub. płyt 15cm
	m2
	60,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Numer

SST
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Jednostka
	Wartość

	
	
	
	Nazwa
	Nazwa
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16.
	05.03.15
	Uzupełnienie masą asfaltową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią ulicy wraz z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asfaltowej
	m
	1988,0
	
	

	
	
	V. Elementy ulic - CPV 45233000-0
	
	
	
	

	17.
	08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem ( B-15) wraz z jej wykonaniem i wykonaniem koryta
	m
	994,0
	
	

	18.
	05.03.23
	Wykonanie chodnika z  kostki brukowej betonowej odzyskanej z rozbiórki, grub. 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm , wraz z uzupełnieniem podsypki z piasku
	m2
	66,4
	
	

	19.
	08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 6 cm, na podsypce cementowo- piaskowej grub.

3 cm, wraz z uzupełnieniem posypki piaskowej
	m2
	22,2
	
	

	
	D-07.00.00
	VI. Oznakowanie  

CPV 45233280-5
	
	
	
	

	20.
	07.02.01
	Ustawienie słupków do znaków pionowych, z rur stalowych śred. 50 mm, wraz z wykonaniem  i późniejszym ich zasypaniem betonem
	szt
	4
	
	

	21.
	07.02.01
	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych i tablicy ograniczonej skrajni poziomej(U-9b) wraz z ich wykonaniem tj.  A-7 – szt. 3; A-12b – szt. 1;  

U-9b – szt. 1

( A-7 – 900 mm; A-12b – 750 mm; 

U-9b – 1250*500 mm)
	szt.
	5
	
	

	
	
	Razem
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT – 23 %
	
	
	
	

	
	
	Ogółem
	
	
	
	


Słownie  zł:
Podpis:
PAGE  
2

